**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ**

**Сургутского района**

**Ханты – Мансийского автономного округа**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«29» декабря 2017 года № 459

с.п. Солнечный

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации с.п. Солнечный от 28.03.2017 №85 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасных условий для проживания граждан до момента выселения из непригодного жилищного фонда сельского поселения Солнечный на 2017 год» |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», уставом муниципального образования сельское поселение Солнечный, постановлением администрации сельского поселения Солнечный от 14.04.2015 № 111 «Об организации работы по переходу на программный бюджет», в целях обеспечения безопасных условий для проживания граждан до момента расселения из непригодного жилищного фонда:

1. Приложение к постановлению от 28.03.2017 г. №85 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасных условий для проживания граждан до момента выселения из непригодного жилищного фонда сельского поселения Солнечный на 2017 год» изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по вопросам ЖКХ, благоустройства территории и земельного контроля.

Глава сельского поселения Солнечный И.В. Наумов

Приложение к постановлению

администрации с.п. Солнечный

от «29»декабря 2017 года №459

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасных условий для проживания граждан до момента выселения из непригодного жилищного фонда сельского поселения Солнечный

на 2017 год»

Внесена в Реестр

муниципальных программ

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Обеспечение безопасных условий для проживания граждан до момента выселения из непригодного жилищного фонда сельского поселения Солнечный на 2017 год (далее – Программа) |
| Основание для  разработки  Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;  - постановления администрации сельского поселения Солнечный: от 14.04.2015 № 111 «Об организации работы по переходу на программный бюджет»;  - от 01.06.2015 № 181 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в сельском поселении Солнечный» |
| Куратор Программы | Заместитель главы по вопросам ЖКХ, благоустройства территории и земельного контроля сельского поселения Солнечный |
| Исполнитель Программы | Служба ЖКХ, благоустройства территории и земельного контроля администрации сельского поселения Солнечный |
| Цель  Программы | Обеспечение безопасных условий для проживания граждан до момента выселения из непригодного жилищного фонда сельского поселения Солнечный |
| Задачи Программы | - проведение поддерживающего ремонта в непригодном для проживания жилищном фонде сельского поселения Солнечный согласно разработанных локально-сметных расчетов;  - восстановление конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов. |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Объемы и источники  финансирования  Программы | Объем финансирования для реализации Программы в 2017 году составляет –11 851781,76 руб. за счет средств районного бюджета |
| Перечень подпрограмм | Деление Программы на подпрограммы не предусмотрено |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - предупредить деформации конструктивных элементов жилых домов во избежание аварийных ситуаций в жилищном фонде;  - обеспечить безопасные условия для проживания граждан до момента выселения из непригодного жилищного фонда сельского поселения Солнечный.  Целевые количественные показатели Программы  2017 год:  - полы – 984, 3 м2  - стены и перегородки – 169,65 м2  - потолки – 63,78 м2  - кровля – 1537 м2  - карниз – 178 м2  - фасад – 1148,64 м2  - канализация - 832,58 м2  - отопление – 10м  - цоколь – 545,1 м2  - лестницы – 21,44 м2  - дверные проемы – 17,95м2  - окна –6шт/10,92  - сантехническое оборудование – 4 шт.  - кабель – 286м.п.  - электрическое оборудование – 20шт.  - траверсы – 1  - отмостка – 80 м2 |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

Обеспечение безопасных условий для проживания граждан до момента выселения из непригодного для проживания жилищного фонда сельского поселения Солнечный на 2017 г. реализуется на основании пп. 6 ст. 14 Федерального закона[от 06.10.2003 № 131-ФЗ](garantF1://86367.0) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения Солнечный (далее – сельское поселение) обеспечивает содержание муниципального жилищного фонда, а именно деревянного жилищного фонда сельского поселения в количестве:

* 99 жилых дома в п. Солнечный;
* 2 жилых дома и 1-общежитие в д.Сайгатина;
* 11 жилых домов в п. ГПЗ.

Процент износа вышеуказанных жилых домов по ветхости составляет 60-75%, жилые дома построены в период 1975 – 1991 гг.

По данной Программе бюджетные средства могут быть использованы на поддерживающий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения и состоящих в списках домов, признанных непригодными для проживания в сельском поселении, в соответствии с постановлением администрации Сургутского района от 01.04.2016 № 988 -нпа «О сроках отселения физических лиц из домов, признанных непригодными для проживания на территории городских и сельских поселений, входящих в состав Сургутского района» (с изменениями).

2. Цели и задачи Программы.

Целью Программы является обеспечение безопасных условий для проживания граждан до момента выселения из непригодного жилищного фонда сельского поселения.

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:

1. Проведение поддерживающего ремонта в непригодном для проживания жилищном фонде сельского поселения в соответствии с разработанными локальными сметными расчетами на ремонт фундаментов, стен и перегородок, перекрытий, крыш, полов, проемов, внутреннее санитарно-техническое и электрическое устройство, выполнение отделочных и прочих работ.

2. Восстановление конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

Сроки исполнения Программы 2017 год.

4. Объёмы и источники финансирования Программы.

Финансовой основой реализации Программы являются средства районного бюджета.

Объём финансирования программных мероприятий указан в действующих ценах года, в котором запланирована реализация указанных мероприятий, с разбивкой по источникам и по годам реализации Программы. Структура финансирования Программы представлена в таблице №1.

Таблица №1

Структура финансирования Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Объем финансирования на 2017 год, руб. |
| Бюджет сельского поселения | - |
| Районный бюджет | 11 851 781,76 |
| Другие источники | - |
| ВСЕГО: | 11 851 781,76 |

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из районного бюджета предусмотрены в соответствии с решением Думы Сургутского района на очередной финансовый год.

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с:

- неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, что потребует внесения изменений в Программу;

- увеличением необходимых объемов финансирования и сроков реализации мероприятий, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам и сроки реализации мероприятий Программы в полном объеме, что потребует внесения изменений в Программу;

- увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам и сроки реализации, что потребует внесения изменений в Программу;

- изменением объемов и видов ремонтных работ в непригодном для проживания жилищном фонде сельского поселения.

5. Мероприятия реализации Программы и ожидаемые результаты.

5.1. Исполнителем Программы является служба ЖКХ, благоустройства территории и земельного контроля администрации сельского поселения Солнечный (далее – Служба ЖКХ).

5.2. Реализация Программы предусматривает проведение поддерживающего ремонта в непригодном для проживания жилищном фонде сельского поселения, восстановление конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов для предупреждения деформаций и во избежание аварийных ситуаций в жилищном фонде сельского поселения.

5.3. Ожидаемым результатом Программы является обеспечение безопасных условий для проживания граждан до момента выселения из непригодного жилищного фонда сельского поселения. Перечень мероприятий представлен в таблице 2 приложения к Программе.

6. Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам её реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы в соответствии с приложением № 6 к постановлению администрации с.п. Солнечный от 01.06.2015 № 181 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в сельском поселении Солнечный».

Целевыми количественными показателями Программы, необходимыми для обеспечения безопасных условий для проживания граждан до момента выселения из непригодного жилищного фонда являются подтвержденные локальными сметными расчетами объемы требуемых ремонтных работ:

2017 год:

- полы – 984, 3 м2

- стены и перегородки – 169,65 м2

- потолки – 63,78 м2

- кровля – 1537 м2

- карниз – 178 м2

- фасад – 1148,64 м2

- канализация - 832,58 м2

- отопление – 10м

- цоколь – 545,1 м2

- лестницы – 21,44 м2

- дверные проемы – 17,95м2

- окна –6шт/10,92

- сантехническое оборудование – 4 шт.

- кабель – 286м.п.

- электрическое оборудование – 20шт.

- траверсы – 1

- отмостка – 80 м2

Исполнители Программы проводят и предоставляют в финансово-экономическое управление администрации сельского поселения Солнечный (далее - финансово-экономическое управление):

- ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (1 квартал, полугодие, 9 месяцев), отчет об исполнении мероприятий Программы с пояснительной запиской в произвольной форме;

- ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончанию срока реализации Программы оценку эффективности реализации Программы, годовой отчет с пояснительной запискойв произвольной форме.

Финансово-экономическое управление проверяет представленные исполнителями расчеты эффективности Программы и составляет сводную информацию о результатах оценки эффективности.

Проблемы и риски в реализации мероприятий, снижение показателей эффективности и результативности могут возникнуть в результате недофинансирования Программы, отсутствия кадров, материальной базы, а также в случае ухудшения социально-экономической ситуации в стране в целом и в сельском поселении в частности и, как следствие, уменьшение объемов и видов ремонтных работ в непригодном для проживания жилищном фонде сельского поселения.

7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения.

Контроль за ходом реализации муниципальной Программы осуществляет заместитель главы по вопросам ЖКХ, благоустройства территории и земельного контроля сельского поселения Солнечный путем координации действий исполнителей.

Служба ЖКХ несет ответственность за реализацию Программы, а также за подготовку и предоставление информационных и отчетных данных в соответствии с п.п.4.5 приложения к постановлению администрации с.п. Солнечный от 01.06.2015 № 181 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в сельском поселении Солнечный».

Приложение к Программе

Таблица №2

Перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Обоснование | Целевой  показатель | Объем финансирования бюджета сельского поселения (в том числе НДС, руб.) |
| 1 | Текущий ремонт полов в местах общего пользования 1 этажа (2 подъезд), ремонт полов в квартире №12 (кухня, часть коридора), ремонт канализационной системы д. №37 п. АСС ГПЗ | ЛСР №606 от 29.06.2016 г. | Полы- 30,5;  Канализация – 25 м. | 118447,22 |
| 2 | Текущий ремонт конструктивных элементов полов в квартире №15 жилого дома №9 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | Выборка из ЛСР №648 от 29.06.2016 г. | Полы – 11,1 м2 | 36793,58 |
| 3 | Текущий ремонт полов в квартире №5, д. №21 по ул. Строителей, п. Солнечный | ЛСР №544 от 08.06.2016 г | Полы – 18,6 м2 | 97432,60 |
| 4 | Текущий ремонт полов в местах общего пользования 1 этажа, ремонт канализационной системы д. №34, п. АСС ГПЗ | ЛСР№604 от 29.06.2016 | Полы – 81,6 м2;  Канализация – 64 м. | 128223,52 |
| 5 | Текущий ремонт полов в местах общего пользования 1 этаж, полы в жилых комнатах квартир №7,9, ремонт канализационной системы д. №20, п. АСС ГПЗ | ЛСР №605 от 29.06.2016 г. | Полы – 95,1 м2;  Канализация – 70 м. | 429780,78 |
| 6 | Текущий ремонт полов в местах общего пользования 1 этажа, полы в жилых комнатах квартир №7,9, ремонт канализационной системы, д. №18 п. АСС ГПЗ | ЛСР №607 от 29.06.2016 г. | Полы – 98,1 м2;  Канализация – 60 м. | 360019,18 |
| 7 | Текущий ремонт в квартире №3,7, жилого дома №33 п. АСС ГПЗ (полы, сантехнические работы) | ЛСР №608 от 29.06.2016 г. | Полы- 55,45 м2;  Канализация –4,4 м. | 239558,88 |
| 8 | Текущий ремонт полов в местах общего пользования 1 этажа (кладовые, тамбуры, лестничные клетки) 1,2 подъезд, ул. Сибирская, д. 9, п. Солнечный | ЛСР №634 от 19.10.2015 г | Полы – 30,5 м2 | 93005,24 |
| 9 | Текущий ремонт в квартире №2, жилого дома №12 по ул. Энтузиастов, п. Солнечный | ЛСР №441 от 06.05.2016 г. | Полы- 13,9 м2 | 45730,90 |
| 10 | Текущий ремонт полов в квартире №7 (ванная, коридор, кухня) в квартире №9 жилого дома №11 п. АСС ГПЗ | ЛСР №545 от 20.06.2016 г. | Полы-17,4 м2 | 76464,00 |
| 11 | Текущий ремонт полов в квартире №34, жилого дома №4 по пер. Трассовый, п. Солнечный | ЛСР №447 от 19.05.2016 г. | Полы – 11,5 м2 | 31593,32 |
| 12 | Текущий ремонт полов в местах общего пользования, ремонт канализационной системы 3 подъезда, ремонт фасада, ремонт полов в кв. №13, д. №33 п. АСС ГПЗ | ЛСР №505 от 26.05.2016 г. | Полы – 56,83 м2;  Канализация – 41 м; | 212323,30 |
| 13 | Текущий ремонт жилого дома №21А по ул. Космонавтов (фасад, кровля, карниз), п. Солнечный | ЛСР №426 от 29.04.2016 г. | Фасад – 120 м2;  Кровля – 120 м2;  Карниз – 28 м. | 385725,48 |
| 14 | Ремонт электрооборудования жилого дома №27 по ул. Строителей, п. Солнечный | ЛСР №173 от 17.03.2016 г. | Траверса – 1 шт.;  Электрический кабель – 45 м  Электрическое оборудование – 20 шт. | 121275,45 |
| 15 | Пусконаладочные работы. Ремонт электрооборудования жилого дома №27 по ул. Строителей, п. Солнечный | ЛСР №174 от 17.03.2016 г. | Линии - 16 | 2991,30 |
| 16 | Текущий ремонт полов в квартире №1 (жилая, коридор, ванная, туалет) д. №25 по ул. Зои Космодемьянской, п. Солнечный | ЛСР №657 от 26.07.2016 г. | Полы – 34,1 м2 | 168945,32 |
| 17 | Комплексный ремонт жилого дома (фасад, кровля, цоколь), текущий ремонт в квартире №12 (система отопления и полы в жилой комнате, ул. Космонавтов, д. 21, п. Солнечный | ЛСР№766 от 24.08.2016 г. | Фасад -20 м2;  Кровля – 60 м2;  Цоколь – 7,5 м2;  Полы – 16,1 м2;  Отопление – 10 м. | 167771,22 |
| 18 | Текущий ремонт тамбуров 1,2 подъездов,  теплового узла 2 подъезда, д. №1 по ул. Юности,  п. Солнечный | ЛСР№764 от 24.08.2016 г. | Полы – 50 м2;  Лестницы – 21,44 м2;  Стены – 19,99 м2;  Дверные проемы – 5,67 м2. | 349814,54 |
| 19 | Замена канализационных труб в квартире №15, жилого дома №19 по ул. Советская, п. Солнечный  Заключение о признании МЖД аварийным от 05.02.2016 № 03/2016, подлежит сносу | ЛСР №720 от 29.07.2016 г. | Канализация – 4 м | 4240,92 |
| 20 | Текущий ремонт конструктивных элементов полов в квартире №12 (коридор, санузел, кухня), ж.д. №29 по ул. Советская, п. Солнечный | ЛСР№ 772 от 29.08.2016 г. | Полы – 11 м2; | 54521,90 |
| 21 | Текущий ремонт квартиры №3, жилого дома №5 по пер. Трассовый, п. Солнечный | ЛСР №821 от 16.09.2016 г. | Сантехническое оборудование – 3 шт.;  Дверной проем – 1,76 м2;  Полы – 2,74;  Стены -16,8 м2;  Потолок – 4,4 м2 | 100257,52 |
| 22 | Текущий ремонт кровли жилых домов п. Солнечный, п. АСС ГПЗ | Выборка №2 из ЛСР №807 от 02.09.2016 г. | Кровли -932,0м2 | 620562,00 |
| 23 | Замена оконного блока ул. Космонавтов, д. №13, кв. №3, п. Солнечный | ЛСР№806 от 02.09.2016 г. | Окна – 1 шт./1,820 | 17312,96 |
| 24 | Текущий ремонт полов в местах общего пользования, ремонт канализационной системы д. №10 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | ЛСР №805 от 02.09.2016 г. | Полы – 88,7 м2;  Канализация – 50 м. | 346907,02 |
| 25 | Комплексный ремонт жилого дома №9 по ул. Юности, п. Солнечный | Выборка ЛСР№820 от 16.09.2016 г. | Фасад – 109 м2;  Карниз – 49 м;  Полы – 141,8 м2;  Канализация – 155 м  Кровля – 120 кв.м. | 1422504,16 |
| 26 | Текущий ремонт кровли, фасада и цоколя жилого дома №6 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | ЛСР №818 от 16.09.2016 г. | Фасад – 60 м2;  Кровля – 80 м2;  Карниз – 30 м;  Цоколь – 69 м2. | 300909,44 |
| 27 | Текущий ремонт кровли, фасада и цоколя жилого дома №9 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | ЛСР №813 от 16.09.2016 г. | Фасад – 40 м2;  Кровля – 80 м2;  Карниз – 30 м;  Цоколь – 84 м2. | 174609,32 |
| 28 | Текущий ремонт кровли, фасада и цоколя жилого дома №13 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | ЛСР №814 от 16.09.2016 г. | Фасад – 50 м2;  Кровля – 60 м2;  Карниз –20 м;  Цоколь – 60 м2. | 163822,94 |
| 29 | Текущий ремонт конструктивных элементов в квартире №5, д. №5 по ул. Строителей, п. Солнечный | ЛСР№771 от 29.03.2016 г. | Полы – 3,9 м2 | 17433,32 |
| 30 | Текущий ремонт конструктивных элементов полов в квартире №17, д. №2 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | ЛСР №906 от 10.10.2016 г. | Полы -11,1 м2 | 55519,00 |
| 31 | Текущий ремонт мест общего пользования д. №29 по ул. Советская, п. Солнечный | ЛСР №909 от 14.10.2016 г. | Потолок – 35,4 м2;  Стены – 115,4 м2 | 52104,08 |
| 32 | Комплексный ремонт жилого дома №10 по ул. Энтузиастов (цоколь, канализация, кровля, фасад, отмостка)п. Солнечный | ЛСР №914 от 14.10.2016 г. | Цоколь- 71,1 м2;  Фасад – 20 м2; Кровля – 70 м2;  Канализация – 10 м;  Отмостка – 80 м2 | 453812,66 |
| 33 | Текущий ремонт полов в квартире № 3 дома № 30 по ул.Строителей, п.Солнечный | ЛСР №564 от 28.07.2017 г. | Полы- 14,2 м2; | 68565,08 |
| 34 | Текущий ремонт полов в местах общего пользования (коридор, тамбуры) 1 подъезд, ремонт конструктивных элементов полов в кв. №1 дома № 6 по ул. Сибирская, п.Солнечный | ЛСР № 957 от 28.10.2016 | Полы- 27,3 м2; | 103968,62 |
| 35 | Комплексный ремонт жилого дома №2 по ул. Энтузиастов  (цоколь, канализация, кровля, фасад), п. Солнечный | ЛСР № 986 от 15.11.2016 | Цоколь- 78,9 м2;  Фасад – 150 м2;  Кровля – 20 м2;  Канализация – 79 м | 810842,90 |
| 36 | Комплексный ремонт жилого дома №4 по ул. Энтузиастов  (цоколь, канализация, кровля, фасад), п. Солнечный | ЛСР № 986 от 15.11.2016 | Цоколь- 78,6 м2;  Фасад -140 м2  Кровля – 20 м2;  Канализация – 79 м | 839067,32 |
| 37 | Комплексный ремонт жилого дома №6 по ул. Энтузиастов  (цоколь, канализация, кровля, фасад), п. Солнечный | ЛСР № 988 от 15.11.2016 | Цоколь- 78,3 м2;  Фасад – 120 м2;  Кровля – 50 м2  Канализация – 78 м | 820445,74 |
| 38 | Комплексный ремонт жилого дома №8 по ул. Энтузиастов  (цоколь, канализация, кровля)  п. Солнечный | ЛСР № 989от 15.11.2016 | Цоколь -78,7 м2;  Кровля – 60 м2;  Канализация – 79 м | 610881,28 |
| 39 | Текущий ремонт кровли, канализации жилого дома №12 по ул. Энтузиастов, п. Солнечный | ЛСР № 990 от 15.11.2016 | Кровля – 80 м2 | 28670,46 |
| 40 | Текущий ремонт квартиры № 2 дома № 33 п.АСС ГПЗ | ЛСР № 305от 12.05.2017 | Полы – 24,3м2 | 149994,52 |
| 41 | Текущий ремонт конструктивных элементов полов в квартире № 12 дома № 19 по ул.Строителей, п.Солнечный | ЛСР № 956 от 28.10.2016 | Полы – 16,1м2 | 46683,16 |
| 42 | Текущий ремонт наружного канализационного выпуска, внутриквартирной канализационной системы в квартире № 12, дома № 19 по ул.Строителей, п.Солнечный | ЛСР № 690 от 12.10.2017 | Канализация – 20м.п.  Установка фундамента из кирпича (применительно) – 0,094куб.м.  Полы- 16,1м2 | 96231,36 |
| 43 | Текущий ремонт балкона квартиры №14, дома № 35, п.АСС ГПЗ | ЛСР № 544 от 14.07.2017 | Балкон – 1шт. | 42658,18 |
| 44 | Текущий ремонт балкона квартиры №1, дома № 1 по ул.Сибирская, п.Солнечный | На проверке в КАиГ (в стадии утверждения комиссией) | Полы – 4,4 м2  Стены – 17,0м2 | 78412,18 |
| 45 | Текущий ремонт пола в квартире № 11, дома №4 по пер. Трассовый, п.Солнечный | ЛСР № 548 от 14.07.2017 | Полы – 13,4 м2 | 83428,36 |
| 46 | Текущий ремонт пола в квартире № 1, дома № 33, п.АСС ГПЗ | ЛСР № 304 от 12.05.2017 | Полы – 19,7 м2 | 105202,90 |
| 47 | Текущий ремонт квартиры № 11, дома № 35, п.АСС ГПЗ | ЛСР № 430 от 15.06.2017 | Полы – 28,9 м2 | 135298,80 |
| 48 | Текущий ремонт пола квартире № 6, № 10 дома №4 по ул. Энтузиастов, п.Солнечный | ЛСР .№ 500 от 06.07.2017 | Полы – 84,4 м2 | 265081,10 |
| 49 | Текущий ремонт пола в квартире № 2, дома № 18, п.АСС ГПЗ | ЛСР .№ 499 от 06.07.2017 | Полы – 18,5 м2 | 82214,14 |
| 50 | Текущий ремонт пола в квартире № 10, дома № 4,по пер.Трассовый, п.Солнечный | ЛСР .№ 498 от 06.07.2017 | Полы – 21,3 м2 | 98890,76 |
| 51 | Дополнительные работы по ремонту цоколя дома № 6 по ул.Космонавтов, п.Солнечный | ЛСР .№ 535 от 14.07.2017 | Цоколь -64.8 м2 | 145778,38 |
| 52 | Текущий ремонт в квартире № 1, дома № 3 по ул.Спортивной, п.Солнечный | Выборка ЛСР .№ 535 от 14.07.2017 | Полы – 64,4 м2  Потолки – 59,3 м2  Стены – 133,4 м2 | 389053,45 |
|  | | | **ВСЕГО:** | **11 851781,76** |