**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ**

**Сургутского района**

**Ханты – Мансийского автономного округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года № \_\_\_

с.п. Солнечный

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Солнечный на 2019-2022 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации сельского поселения Солнечный от 14.04.2015 №111 «Об организации работы по переходу на программный бюджет»:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Солнечный на 2019-2022 годы» (далее-Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета сельского поселения Солнечный на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по вопросам ЖКХ, благоустройства территории и муниципального контроля.

Глава сельского поселения Солнечный И.В. Наумов

Приложение к постановлению

администрации с.п. Солнечный

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года \_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Солнечный на 2019-2022 годы»

Внесена в Реестр

муниципальных программ

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Солнечный на 2019-2022 годы» |
| Основание для  разработки  Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;  - постановления администрации сельского поселения Солнечный:  - от 14.04.2015 № 111 «Об организации работы по переходу на программный бюджет»;  - от 01.06.2015 № 181 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в сельском поселении Солнечный». |
| Куратор Программы | Заместитель главы по вопросам ЖКХ, благоустройства территории и муниципального контроля сельского поселения Солнечный. |
| Исполнитель Программы | Отдел ЖКХ, благоустройства территории и жилищного контроля администрации сельского поселения Солнечный (далее - отдел ЖКХ). |
| Цель  Программы | Повышение комфортности жизнедеятельности населения посредством благоустройства дворовых и общественных территорий сельского поселения Солнечный (далее – поселение). |
| Задачи Программы | 1. Улучшение состояния благоустройства дворовой территории многоквартирных домов.  2. Улучшение состояния благоустройства общественной территории. |
| Срок реализации Программы | 2019-2022годы. |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Объём финансирования муниципальной программы в 2019 - 2022 годах составит 0,00 рублей, в том числе:  - за счёт собственных средств, бюджет поселения – 0,00 рублей;  - за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района – 0,00 рублей;  - за счёт других источников финансирования – 0,00 рублей.  Объём финансирования по годам составит:  - 2019 год – 0,00 рублей;  - 2020 год – 0,00 рублей;  - 2021 год – 0,00 рублей;  - 2022 год – 0,00 рублей. |
| Целевые показатели  Программы | Основная цель: уровень удовлетворенности граждан степенью благоустройства дворовых и общественных территорий сельского поселения Солнечный, %.  Задачи:  1. Доля благоустроенной дворовой территории от общего количества дворов, %.  2. Доля общественной территории, в отношении которой проведены работы по благоустройству, от общего количества общественных территорий муниципального образования, %. |
| Перечень подпрограмм | Деление Программы на подпрограммы не предусмотрено. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения.  Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности.  Улучшение эстетического состояния поселения.  Повышение уровня удовлетворенности граждан степенью благоустройства дворовых и общественных территорий сельского поселения Солнечный.  Увеличение доли благоустроенной дворовой территории от общего количества дворов сельского поселения Солнечный.  Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. |

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития сельского поселения Солнечный

1. Внешний облик муниципального образования сельское поселение Солнечный (далее – муниципальное образование), его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, обеспечение доступности сельской среды для маломобильных групп населения, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

2. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселения.

Необходимость благоустройства территорий продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

3. В настоящий момент в поселении реализуется муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Солнечный на 2017 - 2020 годы», основным направлением деятельности которой является поддержание в надлежащем эстетическом и санитарном состоянии объектов благоустройства на территории поселения.

3.1. Несмотря на ежегодно проводимые работы по поддержанию объектов благоустройства поселения в надлежащем состоянии, санитарному содержанию дворовых и общественных территорий, на сегодняшний день недостаточно для комфортного времяпрепровождения современного гражданина.

4. В настоящее время в поселении остро стоит проблема отсутствия дополнительных мест проведения досуга как на общественных территориях, так и на территориях, прилегающих к многоквартирным жилым домам.

5. В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей приводит к их хаотичной парковке, отсутствуют скамейки, урны, беседки, утрачен внешний облик.

6. Важнейшей задачей администрации сельского поселения Солнечный (далее – администрация поселения) является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

7. Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана Программа, которой предусматривается целенаправленная работа исходя из минимального и дополнительного перечня работ.

В связи с тем, что население муниципального образования не всегда активно участвует в благоустройстве поселения, в поддержании территории в надлежащем состоянии настоящая Программа призвана обеспечить привлечение населения к участию в жизни сельского поселения Солнечный, привлечение внимания к поддержанию объектов благоустройства в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии.

Так, в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий требуется трудовое участие заинтересованных лиц, которое может выполняться в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории.

8. Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным проектом «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования, решаемой в Программе, является улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, а также улучшение состояния благоустройства общественных территорий.

8.1. Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан, посредством благоустройства дворовых и общественных территорий.

В целях настоящей Программы:

- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

- под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, участки озеленения).

9. Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий.

10. В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели, проблемы комплексного благоустройства муниципального образования остаются острыми, поэтому реализация настоящей Программы позволит комплексно подойти к решению проблем и создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения*.*

11. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселения, на которых планируется благоустройство на 2019-2022 годы, утверждается в соответствии с таблицей № 1 к настоящей Программе.

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | Планируемое мероприятие | Ориентировочный год выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | пос.Солнечный, ул.Спортивная, 11/1, ул.Космонавтов, д. 31 | Благоустройство дворовой территории | 2019 год |
| 2 | пос.Солнечный, ул.Спортивная, 11/1, ул.Космонавтов, д. 31 | Благоустройство дворовой территории | 2019- 2020 годы |
| 3 | пос.Солнечный, ул.Спортивная, 9/1, ул.Таёжная, д. 2 | Благоустройство дворовой территории | 2020 год |
| 4 | Солнечный, пос.Солнечный, ул.Спортивная, 9/1, ул.Таёжная, д. 2 | Благоустройство дворовой территории | 2020-2021 годы |
| 5 | Солнечный, пос.Солнечный, ул.Сибирская, д. № 10а по д. № 18, ул.Таёжная, д. 2 | Благоустройство дворовой территории | 2021 год |
| 6 | Солнечный, пос.Солнечный, ул.Строителей, д. № 36 | Благоустройство дворовой территории | 2021 год |
| 7 | Солнечный, пос.Солнечный, ул.Сибирская, д. № 4а - ул.Строителей, д. № 25 | Благоустройство дворовой территории | 2022 год |
| 8 | Солнечный, пос.Солнечный, ул.Молодёжная, д. № 7а | Благоустройство дворовой территории | 2022 год |
| 9 | д.Сайгатина, ул. Школьная, д. № 1-3 | Благоустройство дворовой территории | 2022 год |
| 10 | д.Сайгатина, ул. Совхозная, д. № 11 | Благоустройство дворовой территории | 2022 год |

12. Перечень общественных территорий, расположенных на территории сельского поселения Солнечный, на которых планируется благоустройство на 2019-2022 годы, утверждается в соответствии с таблицей № 2 к Программе.

Таблица № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественных территорий | Планируемое мероприятие | Ориентировочный год выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | п.Солнечный | Обустройство сквера | 2019 год |
| 2 | п.Солнечный, ул.Космонавтов, 35 | Обустройство детской игровой площадки | 2019 год |
| 3. | п.АСС ГПЗ | Обустройство детской игровой площадки | 2019 год |
| 4. | д.Сайгатина | Обустройство общественного пространства | 2019 год |
| 5. | п.Солнечный, ул.Космонавтов, 23а, 29а | Обустройство детской игровой площадки | 2020 год |
| 6. | п.Солнечный, пер. Трассовый, 6а | Обустройство детской игровой площадки | 2020 год |
| 7. | п.Солнечный, ул.Космонавтов, 23- 29а | Обустройство общественного пространства | 2021 год |
| 8. | п.Солнечный, ул.Космонавтов, 16 | Обустройство общественного пространства | 2021 год |
| 9. | п.Солнечный | Обустройство общественного пространства | 2022 год |
| 10. | п.Солнечный | Обустройство общественного пространства | 2022 год |
| 11. | д.Сайгатина | Обустройство общественного пространства | 2022 год |

2. Цель, задачи и показатели их достижения

2.1. Целью Программы является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых и общественных территорий.

Показателями конечного результата данной цели является уровень удовлетворенности граждан степенью благоустройства дворовых и общественных территорий поселения в %.

2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию двух задач:

2.2.1. Улучшение состояния благоустройства дворовой территории многоквартирных домов. Показателем непосредственного результата данной задачи является доля благоустроенной дворовой территории от общего количества дворов.

2.2.2. Улучшение состояния благоустройства общественной территории. Показателем непосредственного результата данной задачи является доля общественной территории, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества общественных территорий муниципального образования.

Перечень целевых показателей Программы, информация по финансовому обеспечению в разрезе источников финансового обеспечения Программы приведены в Приложении к Программе.

3. Характеристика основных мероприятий Программы

3.1. На решение задачи по улучшению состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 423-п (в ред. от 21.04.2017 № 154-п) «О государственной программе Ханты – Мансийского автономного округа-Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» направлены мероприятия, состоящие из минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустройству.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории входят такие виды работ как:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек и урн для мусора;

г) ремонт тротуаров.

Указанный перечень является исчерпывающим.

В дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории входят:

а) оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) оборудование контейнерных площадок для бытовых отходов;

г) установка велосипедных парковок;

д) оборудование площадок для выгула собак.

3.2. В рамках решения задачи по улучшению состояния благоустройства общественной территории муниципального образования планируется устройство сквера, устройство и облагораживание зон массового отдыха населения, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, организация освещения зон массового отдыха, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников, обустройство пешеходных зон, при этом актуальными являются мероприятия, учитывающие устройство элементов обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.3. В рамках решения задачи по улучшению состояния благоустройства дворовой территории многоквартирных домов планируется ремонт и благоустройство дворовых территорий.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» от 09 октября 2013 года.

4. Механизм реализации Программы

4.1. Механизм реализации Программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов поселения, необходимых для её выполнения и корректировки, вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, осуществление закупок и заключение муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для исполнения каждого программного мероприятия.

Включению в Программу подлежат дизайн-проекты благоустройства общественных территорий. Такие проекты разрабатываются структурными подразделениями администрации поселения и выносятся на общественное обсуждение с заинтересованными лицами. Обсуждение проводится в форме общих собраний, круглых столов, рассмотрений на заседаниях общественной комиссии и иных формах вовлечения населения в общественное обсуждение.

4.2. Реализация Программы предполагает уточнение перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период, которое производится в связи с уточнением затрат по мероприятиям Программы, определением первоочередных мероприятий Программы при сокращении либо увеличении объемов бюджетного финансирования, а также информированием общественности о ходе и результатах реализации Программы.

4.2.1. При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета.

В таком случае Программа подлежит корректировке.

4.3. Контроль за ходом реализации муниципальной Программы осуществляет заместитель главы по вопросам ЖКХ, благоустройства территории и муниципального контроля сельского поселения Солнечный путем координации действий исполнителей.

Отдел ЖКХ несет ответственность за реализацию Программы, а также за подготовку и предоставление информационных и отчетных данных в соответствии с п.п.4.5 приложения к постановлению администрации с.п. Солнечный от 01.06.2015 № 181 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в сельском поселении Солнечный» (с изменениями от 17.05 2017 № 150).

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль и координацию реализации мероприятий Программы, связанных с выполнением работ по благоустройству общественных и дворовых территорий осуществляет общественная комиссия на основании распоряжения администрации сельского поселения Солнечный от 29.05.2017 № 55 «О формировании общественной комиссии в сельском поселении Солнечный».

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации сельского поселения Солнечный, а также предприятий и организаций (учреждений), осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета сельского поселения Солнечный.

Приложение к Программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели Программы | | | | | | | | | | |
| № п/п | Параметры Муниципальной программы | Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы | Единица измерения показателя | Базовый показатель на начало реализации  муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | Целевое значение   показателя на момент   окончания действия  Муниципальной программы | Исполнитель |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Солнечный на 2019 – 2022 годы» | | | | | | | | | |
| 1.1. | основное мероприятие 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий; | % | 40 |  |  |  |  | 90 | Отдел ЖКХ |
| 1.2. | основное мероприятие 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (улиц, площадей и т.д.). | % | 50 |  |  |  |  | 90 | Отдел ЖКХ |

Информация

по финансовому обеспечению Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источники  финансирования | Объём  финансирования  (всего,  тыс. руб.) | В том числе  по годам: | | | | | | | | | исполнитель |
| 2019 год | | 2020 год | | | 2021 год | | 2022 год | |
| план | факт | | план | факт | план | факт | план | факт |
| Муниципальная программа (МП): «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Солнечный на 2019 – 2022 годы»  Цель: Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Солнечный. | | | | | | | | | | | | |
| 1. Благоустройство дворовых территорий сельского поселения Солнечный | | | | | | | | | | | | |
| ремонт дворовых проездов;  обеспечение освещения дворовых территорий;  установка скамеек и урн для мусора.  оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок;  оборудование автомобильных парковок;  оборудование контейнерных площадок;  установка велосипедных парковок;  оборудование площадок для выгула собак | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | Отдел ЖКХ |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | Отдел ЖКХ |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из окружного бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | Отдел ЖКХ |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из средств Сургутского района | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | Отдел ЖКХ |
| - собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета поселения; | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | Отдел ЖКХ |
| - за счёт других  источников (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | Отдел ЖКХ |
| 2. Благоустройство общественных территорий сельского поселения Солнечный (площадей, улиц, пешеходных зон, иных территорий) | | | | | | | | | | | | |
| благоустройство улиц;  - устройство освещения площадей, улиц, пешеходных зон, иных территорий.  - устройство или реконструкция детской, спортивной площадки;  - благоустройство территории возле общественного здания;  - благоустройство территории вокруг памятника;  - реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;  - благоустройство пустырей;  - благоустройство общепоселковых площадей. | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | Отдел ЖКХ |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | Отдел ЖКХ |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из окружного бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | Отдел ЖКХ |
| - за счёт средств, предоставленных бюджету поселения из средств Сургутского района | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | Отдел ЖКХ |
| - собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета поселения; | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | Отдел ЖКХ |
| - за счёт других  источников (расшифровать) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | Отдел ЖКХ |