ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ «АТЛАНТ»

Здание Центра спортивной подготовки расположено на пересечении улиц Спортивная и Таежная в п. Солнечный Сургутского района. Объект является долгостроем, его строительство началось еще в 1980-х годах ХХ века (точная дата неизвестна, т.к. документация не сохранилась). В процессе возведения здания по разным причинам строительство замораживалось, менялись и сами фирмы-подрядчики. В 2001 году в администрации Сургутского района было принято решение довести строительство объекта до завершения с частичной перепланировкой, но без существенного увеличения нагрузок на несущие строительные конструкции. В марте 2003 года за возведение спортивного комплекса взялся новый подрядчик – ОАО «Сургутгазстрой» (генеральный директор Котловкин Виктор Васильевич). Рабочими ОАО «Сургутгазстрой» был выполнен весь объем общестроительных и отделочных работ. В процессе строительства применялись современные отделочные и облицовочные материалы. В 2003 году были демонтированы навесные легкобетонные панели и внутренние перегородки, начаты работы по усилению железобетонных конструкций, колонн, фундамента здания. В 2004 году ввиду отсутствия финансирования строительство велось сниженными темпами: было закончено усиление колонн. Был внесен ряд корректив в сам проект здания. Новый проект предусматривал увеличение высоты потолков до 12,2 метра, установку крышной газовой котельной, добавление помещения водоподготовки и помещения дизель-генератора. В 2005 году, согласно письму комитета физической культуры и спорта, была увеличена высота потолков большого зала, установлены оконные блоки, лифт, выполнены внутренние коммуникации, наружные инженерные сети, начата внутренняя отделка внутренних помещений и фасада здания, велись работы по монтажу газовой крышной котельной.В соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к спортивным сооружениям, к инженерному оборудованию зданий спорткомплексов, в проектную документацию были внесены значительные изменения. Так, например: высота потолка игрового спортивного зала была увеличена до 12 метров, было использовано современное половое покрытие REGUPOL, что в комплексе сделало здание Центра спортивной подготовки отвечающим международным стандартам. Помимо этого вместимость игрового зала была увеличена с 400 посадочных мест до 872. В проекте нового здания предусмотрены специальные приспособления для инвалидов – пандусы при входе, санузел на первом этаже, ширина коридоров и дверных проемов, обеспечивающая свободное передвижение. Здание оснащено современными системами жизнеобеспечения и безопасности. Имеется видеонаблюдение и система ограничения доступа. Для теплоснабжения именно этого комплекса спроектирована и построена крышная газовая котельная, позволяющая прогревать помещение с учетом высоты потолков, инженерные системы могут работать в автоматическом режиме.