**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ**

**Сургутского района**

**Ханты – Мансийского автономного округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«20» апреля 2016 года № 147

с.п. Солнечный

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасных условий для проживания граждан до момента выселения из непригодного жилищного фонда сельского поселения Солнечный на 2016 год» |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», уставом муниципального образования сельское поселение Солнечный, постановлением администрации сельского поселения Солнечный от 14.04.2015 № 111 «Об организации работы по переходу на программный бюджет», в целях обеспечения безопасных условий для проживания граждан до момента расселения из непригодного жилищного фонда:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасных условий для проживания граждан до момента выселения из непригодного жилищного фонда сельского поселения Солнечный на 2016 год» (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по вопросам ЖКХ, благоустройства территории и земельного контроля.

И.о. главы сельского поселения Солнечный Е.А. Максимова

Приложение к постановлению

администрации с.п. Солнечный

от «20» апреля 2016 года № 147

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Обеспечение безопасных условий для проживания граждан до момента выселения из непригодного жилищного фонда сельского поселения Солнечныйна 2016 год (далее – Программа) |
| Основание для  разработки  Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;  - постановленияадминистрации сельского поселения Солнечный:от 14.04.2015 № 111 «Об организации работы по переходу на программный бюджет»;  - от 01.06.2015 №181 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в сельском поселении Солнечный» |
| Куратор Программы | Заместитель главы по вопросам ЖКХ, благоустройства территории и земельного контроля сельского поселения Солнечный |
| Исполнитель Программы | Служба ЖКХ, благоустройства территории и земельного контроляадминистрации сельского поселения Солнечный |
| Цель  Программы | Обеспечение безопасных условий для проживания граждан до момента выселения из непригодного жилищного фонда сельского поселения Солнечный |
| Задачи Программы | - проведение поддерживающего ремонта в непригодном для проживания жилищном фонде сельского поселения Солнечный согласно разработанных локально-сметных расчетов;  - восстановление конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов. |
| Срок реализации Программы | 2016год |
| Объемы и источники  финансирования  Программы | Объем финансирования для реализации Программы в 2016 году составляет –11851,78тыс. руб. за счет средств районного бюджета. |
| Перечень подпрограмм | Деление Программы на подпрограммы не предусмотрено |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - предупредить деформации конструктивных элементов жилых домов во избежание аварийных ситуаций в жилищном фонде;  - обеспечить безопасные условиядля проживания граждан до момента выселения из непригодного жилищного фонда сельского поселения Солнечный.  Целевые количественныепоказателиПрограммы:  - полы – 1356,30 м2  - стены и перегородки – 220,5 м2;  - потолки – 62,86 м2;  - кровля – 1402 м2;  - водоснабжение - 30 м;  - канализация – 1606,55 м;  - отопление – 171,4 м;  - цоколь – 18,65 м2;  - лестницы – 5,36 м2;  - проемы – 22,00 м2;  - окна – 6 шт./13,58 м2;  - пандус – 17,6 м  - кабель – 1058 м;  - электрическое оборудование – 165 м;  - траверсы – 9 шт. |

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасных условий для проживания граждан до момента выселения из непригодного жилищного фонда сельского поселения Солнечный

на 2016 год»

Внесена в Реестр

муниципальных программ

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

Обеспечение безопасных условий для проживания граждан до момента выселения из непригодного для проживания жилищного фонда сельского поселения Солнечный на 2016г. (далее Программа) реализуется на основании пп. 6 ст. 14 Федерального закона [от 06.10.2003 № 131-ФЗ](garantF1://86367.0) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения Солнечный (далее – сельское поселение) обеспечивает содержание муниципального жилищного фонда, а именнодеревянного жилищного фонда сельского поселения в количестве:

* 99жилых дома в п.Солнечный;
* 2 жилых дома и 1-общежитие в д. Сайгатина;
* 11 жилых домов в п.ГПЗ.

Процент износа вышеуказанных жилых домов по ветхости составляет 60-75%, жилые дома построены в период 1975 – 1991 гг.

По данной Программе бюджетные средства могут быть использованы на поддерживающий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения состоящих в списках очередности сноса непригодных для проживания жилых домов в сельском поселении, в соответствии с Постановлением администрации Сургутского района от 03.04.2015 г. №1151-нпа «О внесении изменений в постановление администрации Сургутского района от 12.09.2011 №3373-нпа» для обеспечения безопасных условий для проживания в них граждан до момента выселения.

2. Цели и задачи Программы.

Целью Программы является обеспечение безопасных условий для проживания граждан до момента выселения из непригодного жилищного фонда сельского поселения.

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:

1. Проведение поддерживающего ремонта в непригодном для проживания жилищном фонде сельского поселения в соответствии с разработанными локальными сметными расчетами на ремонт фундаментов, стен и перегородок, перекрытий, крыш, полов, проемов, внутреннее санитарно-техническое и электрическое устройство, выполнение отделочных и прочих работ.

2. Восстановление конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

Срок исполнения Программы 2016 год.

4. Объёмы и источники финансирования Программы.

Финансовой основой реализации Программы являются средства районного бюджета.

Объём финансирования программных мероприятий указан в действующих ценах года, в котором запланирована реализация указанных мероприятий, с разбивкой по источникам и по годам реализации Программы. Структура финансирования Программы представленав таблице №1.

Таблица №1

Структура финансирования Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Объем финансирования, на 2016 год в тыс. руб. |
| Бюджет сельского поселения | - |
| Районный бюджет | 11851,78 |
| Другие источники | - |
| ВСЕГО: | 11851,78 |

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из районного бюджета, в соответствии с решением Думы Сургутского районана очередной финансовый год.

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанныхс:

- неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, что потребует внесения изменений в Программу;

- увеличением необходимых объемов финансирования и сроков реализации мероприятий, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам и сроки реализации мероприятий Программы в полном объеме, что потребует внесения изменений в Программу;

- увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам и сроки реализации, что потребует внесения изменений в Программу;

- изменением объемов и видов ремонтных работ в непригодном для проживания жилищном фонде сельского поселения.

5. Мероприятия реализации Программы и ожидаемые результаты.

5.1. Исполнителем Программы является служба ЖКХ, благоустройства территории и земельного контроля администрации сельского поселения Солнечный (далее – Служба ЖКХ).

5.2. Реализация Программы предусматривает проведение поддерживающего ремонта в непригодном для проживания жилищном фонде сельского поселения, восстановление конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов для предупреждения деформаций и во избежание аварийных ситуаций в жилищном фонде сельского поселения.

5.3. Ожидаемым результатом Программы является обеспечение безопасных условий для проживания граждан до момента выселения из непригодного жилищного фонда сельского поселения. Перечень мероприятий представлен в таблице 2.

6. Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам её реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы в соответствии с приложением № 6 к постановлению администрации с.п. Солнечный от 01.06.2015 №181«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в сельском поселении Солнечный».

Целевыми количественными показателями Программы, необходимыми для обеспечения безопасных условий для проживания граждан до момента выселения из непригодного жилищного фонда являются подтвержденные локальными сметными расчетами объемы требуемых ремонтных работ:

- полы – 1356,30 м2;

- стены и перегородки – 220,5 м2;

- потолки – 62,86 м2;

- кровля – 1402 м2;

- водоснабжение - 30 м;

- канализация – 1606,55 м;

- отопление – 171,4 м;

- цоколь – 18,65 м2;

- лестницы – 5,36 м2;

- проемы – 22,00 м2;

- окна – 6 шт./13,58 м2;

- пандус – 17,6 м;

- кабель – 1058 м;

- электрическое оборудование – 165 м;

- траверсы – 9 шт.

Исполнители Программы проводят и предоставляют оценку эффективности в финансово-экономическоеуправление администрации сельского поселения Солнечный (далее - финансово-экономическоеуправление):

- ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (1 квартал, полугодие, 9 месяцев);

- по окончанию срока реализации Программы.

Финансово-экономическое управление проверяет представленные исполнителями расчеты эффективности Программы и составляет сводную информацию о результатах оценки эффективности.

Проблемы и риски в реализации мероприятий, снижение показателей эффективности и результативности могут возникнуть в результате недофинансирования Программы, отсутствия кадров, материальной базы, а также в случае ухудшения социально-экономической ситуации в стране в целом и в сельском поселении в частности и, как следствие, уменьшение объемов и видов ремонтных работ в непригодном для проживания жилищном фонде сельского поселениясогласно разработанных локальных сметных расчетов.

7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения.

Контроль за ходом реализации муниципальной Программы осуществляет заместитель главы по вопросам ЖКХ, благоустройства территории и земельного сельского поселения Солнечный путем координации действий исполнителей.

Служба ЖКХ несет ответственность по реализации Программы, а также за подготовку и предоставление информационных и отчетных данных в соответствии с п.п.4.5 приложения к постановлению администрации с.п. Солнечный от 01.06.2015 №181«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в сельском поселении Солнечный».

Приложение к Программе

Таблица №2

Перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Обоснование | Целевой  показатель | Объем финансирования (в том числе НДС, тыс. руб.) |
| 1 | Текущий ремонт полов в местах общего пользования 1 этажа, ремонт канализационной системы, д. №39 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | ЛСР №485 от 24.08.2015 г. | Полы- 82,3 м2  Канализация – 100 м | 410,56 |
| 2 | Текущий ремонт канализационной системы, д. №11, п. АСС ГПЗ | ЛСР №441 от 29.07.2015 г. | Канализация – 116 м | 259,97 |
| 3 | Текущий ремонт системы канализации  ул. Советская, д. №29,  п. Солнечный | ЛСР№45 от19.02.2016 г. | Канализация – 161 м | 367,12 |
| 4 | Текущий ремонт полов в местах общего пользования 1 этажа (коридор, тамбуры),  ул. Советская, д. 31 | ЛСР №551 от 16.09.2015 г. | Полы- 136,6 м2 | 418,0 |
| 5 | Текущий ремонт системы канализации  ул. Советская, д. №31,  п. Солнечный | ЛСР №38 от 19.02.2016 г. | Канализация – 161 м | 367,12 |
| 6 | Текущий ремонт полов в местах общего пользования 1 этажа (коридор, тамбуры, лестничные клетки), пер. Трассовый, д. 1, п. Солнечный | ЛСР №782 от 28.12.2015 г. | Полы- 143,1 м2 | 705,0 |
| 7 | Текущий ремонт системы канализации пер. Трассовый, д.1, п. Солнечный | ЛСР №39 от 19.02.2016 г. | Канализация – 146 м | 291,89 |
| 8 | Текущий ремонт полов в местах общего пользования 1 этажа (коридоры, тамбуры, лестничные клетки), пер. Трассовый, д. 2, п. Солнечный | ЛСР №812 от 28.12.2015 г. | Полы- 83,2 м2 | 424,16 |
| 9 | Текущий ремонт системы канализации пер. Трассовый, д.2, п. Солнечный | ЛСР №40 от 19.02.2016 г. | Канализация -120 м | 259,68 |
| 10 | Текущий ремонт полов в местах общего пользования 1 этажа, ремонт канализационной системы д. №40 по ул. Космонавтов, п. Солнечный  Дом признан аварийным (заключение №02/2016 от 05.02.16) | ЛСР №486 от 24.08.2015 г. | Полы -123,9 м2,  Канализация – 138 м | 702,19 |
| 11 | Устройство пандуса подъезд №2 жилого дома №16 по ул. Строителей, п. Солнечный | ЛСР №679 от 30.07.2014 г. | Пандус из швеллера – 17,6 м | 64,83 |
| 12 | Текущий ремонт системы горячего водоснабжения (закольцовка ГВС) жилого дома №10 по ул. Энтузиастов, п. Солнечный | ЛСР №659 от 11.11.15 г. | Водоснабжение- 15 м | 16,87 |
| 13 | Текущий ремонт полов в местах общего пользования 1 этажа  (1 подъезд) ул. Строителей, д.№21, п. Солнечный | ЛСР №36 от 19.02.2016 г. | Полы- 15,4 м2 | 90,1 |
| 14 | Текущий ремонт полов в местах общего пользования 1 этажа, 1 подъезд (коридор, тамбур, лестничная клетка), ул. Строителей, д. №35, п. Солнечный | ЛСР №640 от 21.10.2015 г. | Полы- 21,6 м2 | 113,67 |
| 15 | Текущий ремонт в местах общего пользования 1 этажа 2 подъезда д. №32 по ул. Строителей, п. Солнечный | ЛСР №811 от 28.12.2015 г. | Полы-25,7 м2,  Потолок- 12,16 м2 | 123,1 |
| 16 | Текущий ремонт системы канализации ул. Строителей, д.№32, п. Солнечный | ЛСР№37 от 19.02.2016 г. | Канализация- 105 м | 255,65 |
| 17 | Текущий ремонт полов в местах общего пользования 1 этажа (тамбур, лестничная клетка), 3 подъезд ул. Космонавтов, д. 21А, п. Солнечный | ЛСР №642 от 21.10.2015 г. | Полы- 12,7 м2 | 38,69 |
| 18 | Текущий ремонт жилого дома №14 по ул. Сибирская, кв. №2, п. Солнечный  Дом признан аварийным (заключение№01/2015 от 28.05.15) | ЛСР №583 от 14.10.2015 г. | Полы- 39,9 м2,  цоколь- 18,65 м2 | 159,85 |
| 19 | Текущий ремонт полов в местах общего пользования (коридор), д. №3 по ул. Лыжная, д. Сайгатина | ЛСР №712 от 03.12.2015 г. | Полы- 69,3 м2  Проемы – 8,820 м2  Окна – 3 шт./5,04 м2  Стены – 24,4 м2  Водоснабжение – 15 м | 462,45 |
| 20 | Текущий ремонт полов в местах общего пользования 1 этажа (коридор, тамбуры) ул. Космонавтов, д. 6, п. Солнечный | ЛСР №636 от 19.10.2015 г. | Полы – 130,1 м2 | 392,66 |
| 21 | Текущий ремонт системы канализации ул. Космонавтов, д.№6, п. Солнечный | ЛСР №41 от 19.02.2016 г. | Канализация – 155 м | 395,13 |
| 22 | Текущий ремонт кровли в п. Солнечный, п. АСС ГПЗ | ЛСР №426 от 29.07.2015 г. | Кровля – 1402 м2 | 864,41 |
| 23 | Текущий ремонт полов в местах общего пользования 1 этажа (коридор, тамбуры, лестничные клетки), ул. Юности, д. 5, п. Солнечный | ЛСР №641 от 21.10.2015 г. | Полы - 139,1 м2 | 418,57 |
| 24 | Текущий ремонт системы канализации, ул. Сибирская, 14 Дом признан аварийным (заключение№01/2015 от 28.05.15) | ЛСР №562 от 14.06.2013 г. | Полы-6 м2  Канализация – 48 м | 155,05 |
| 25 | Текущий ремонт полов в технических помещениях (бойлерные 1,2 подъезд), ремонт системы канализации 1 подъезд, д.№17 по ул. Советская, п. Солнечный  Дом признан аварийным (заключение№06/2015 от 15.12.15) | ЛСР№33 от 19.02.2016 г. | Полы- 20,5 м2  Канализация – 49 м | 175,89 |
| 26 | Текущий ремонт жилого дома №10 (полы в бойлерных 1,2 подъезд, система канализации и отопления в техническом подполье), п. АСС ГПЗ | ЛСР №34 от 19.02.2016 г. | Полы- 19,1 м2  Канализация – 94 м  Отопление – 171,4 м | 542,81 |
| 27 | Текущий ремонт полов в МОП 1 этажа (тамбур 2 подъезд, бойлерная), ремонт канализационной системы жилого дома №9 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | ЛСР№31 от 19.02.2016 г. | Полы-25 м2  Проемы-1,89 м2  Лестница – 5,36 м2  Канализация – 88 м | 315,34 |
| 28 | Текущий ремонт полов в местах общего пользования, ремонт канализационной системы 1 подъезда, ремонт фасада д. №33, п. АСС ГПЗ | Выборка из ЛСР №174 от 24.04.2015 г. | Полы- 13,4 м2  канализация – 30 м | 109,92 |
| 29 | Текущий ремонт системы канализации, ул. Советская, 15  Дом признан аварийным (заключение№03/2016 от 05.02.16) | ЛСР №63 от 14.06.2013 г. | Полы- 6 м2  Канализация – 26,55 м | 66,87 |
| 30 | Текущий ремонт полов, канализации, д. №35, п. АСС ГПЗ | Планируемый ЛСР | Полы- 50,5 м2  Канализация - 64 м | 502,77 |
| 31 | Текущий ремонт полов в квартире №9, жилого дома №31 по ул. Строителей, п. Солнечный | ЛСР №719 от 01.09.2014 г. | Полы- 35 м2 | 103,58 |
| 32 | Восстановительный ремонт квартиры №3, мест общего пользования (подъезд), жилого дома №5, пер. Трассовый, п. Солнечный | ЛСР №122 от 20.03.2015 г. | Потолки- 50,7 м2,  Стены – 182,4 м2  Полы – 15,8  Проемы - 6,39 м2  Электрический кабель – 66 м | 151,29 |
| 33 | Текущий ремонт полов в кв. №4, жилого дома №4 по пер. Трассовый, п. Солнечный | ЛСР №816 от 28.12.2015 г. | Полы – 5 м2 | 33,32 |
| 34 | Текущий ремонт конструктивных элементов полов (черновые полы) кв. №3, д. №4 по пер. Трассовый, п. Солнечный | ЛСР №218 от 08.05.2015 г. | Полы – 11,8 м2 | 24,89 |
| 35 | Текущий ремонт балкона в квартире №7 жилого дома №16 по ул. Строителей, п. Солнечный  (2 этаж) | ЛСР №677 от 30.07.2014 г. | Окна-1 шт./4,9 м2,  стены – 13,7 м2 | 51,24 |
| 36 | Текущий ремонт полов в квартире №2, д. №33, п. АСС ГПЗ | ЛСР №123 от 20.03.2015 г. | Полы- 12,1 м2 | 35,48 |
| 37 | Текущий ремонт в санузле кв. №9, жилого дома №19 по ул. Советская, п. Солнечный | ЛСР №809 от 28.12.2015 г. | Полы – 1,2 м2,  канализация-2,5 м | 23,81 |
| 38 | Текущий ремонт полов в квартире №9, д. №15 по ул. Советская, п. Солнечный  Дом признан аварийным (заключение№03/2016 от 05.02.16) | ЛСР №487 от 24.08.2015 г. | Полы- 7,1 м2 | 35,43 |
| 39 | Текущий ремонт полов в квартире №6, жилого дома №7 по ул. Сибирская, п. Солнечный | ЛСР №711 от 03.12.2015 г. | Полы -9,7 м2, Потолок – 4,9 м2, канализация -2,5 м | 75,23 |
| 40 | Ремонт конструктивных элементов полов (черновые полы) кв. №8, №3 по ул. Юности, п. Солнечный | ЛСР №194 от 24.04.2015 г. | Полы- 28,6 м2 | 53,13 |
| 41 | Текущий ремонт полов в квартире №10 д.№7 по ул. Сибирская, п. Солнечный | ЛСР №32 от 19.02.2016 г. | Полы- 34,9 м2 | 182,6 |
| 42 | Замена оконных блоков ул. Советская д.29 кв.31, п. Солнечный | ЛСР №35 от 19.02.2016 г. | Окна- 2 шт./3,640 м2 | 37,65 |
| 43 | Текущий ремонт полов в квартире №6, д. №3 по ул. Молодежная, п. Солнечный  Дом признан аварийным (заключение№11/2013 от 10.12.2013) | ЛСР №492 от 24.08.2015 г. | Полы- 25,4 м2 | 78,43 |
| 44 | Текущий ремонт полов в квартире №3, д. №34, п. АСС ГПЗ | Планируемый ЛСР | Полы-6,3 м2 | 63,84 |
| 45 | Ремонт электрооборудования в МОП жилого дома №31 по ул. Советская, п. Солнечный | ЛСР №1234 от 12.12.2013 г. | Электрическое оборудование – 40 шт.  Электрический кабель – 550 м | 330,94 |
| 46 | Ремонт электрооборудования жилого дома №22 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | ЛСР №745 от 17.12.2015 г. | Электрическое оборудование – 22 шт.  Траверса -1 шт.  Электрический кабель – 45 м | 116,12 |
| 47 | Пусконаладочные работы. Ремонт электрооборудования жилого дома №22 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | ЛСР №746 от 17.12.2015 г. | Линии – 34 | 2,88 |
| 48 | Ремонт электрооборудования жилого дома №13 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | ЛСР №745 от 17.12.2015 г. | Электрическое оборудование – 42 шт.  Траверса -1 шт.  Электрический кабель – 45 м | 140,32 |
| 49 | Пусконаладочные работы. Ремонт электрооборудования жилого дома №13 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | ЛСР №746 от 17.12.2015 г. | Линии - 34 | 6,1 |
| 50 | Ремонт электрооборудования жилого дома №11 по ул. Космонавтов, п. Солнечный  Дом признан аварийным (заключение№03/2015 от 28.09.15) | ЛСР №747 от 17.12.2015 г. | Траверса – 1 шт.;  Электрическое оборудование – 42 шт.  Электрический кабель – 35 м | 123,38 |
| 51 | Пусконаладочные работы. Ремонт электрооборудования жилого дома №11 по ул. Космонавтов, п. Солнечный  Дом признан аварийным (заключение№03/2015 от 28.09.15) | ЛСР №748 от 17.12.2015 г. | Линии - 34 | 6,1 |
| 52 | Ремонт электрооборудования жилого дома №2 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | ЛСР №739 от 17.12.2015 г. | Траверса- 1 шт.  Электрическое оборудование – 2 шт.  Электрический кабель- 40 м | 83,6 |
| 53 | Пусконаладочные работы. Ремонт электрооборудования жилого дома №2 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | ЛСР №740 от 17.12.2015 г. | Линии – 34 | 6,1 |
| 54 | Ремонт электрооборудования жилого дома №6 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | ЛСР №743 от 17.12.2015 г. | Траверса – 1 шт.  Электрическое оборудование -2 шт.  Электрический кабель – 45 м | 92,0 |
| 55 | Пусконаладочные работы. Ремонт электрооборудования жилого дома №6 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | ЛСР №744 от 17.12.2015 г. | Линии - 34 | 6,1 |
| 56 | Ремонт электрооборудования жилого дома №4 по пер. Трассовый, п. Солнечный | ЛСР №735 от 17.12.2015 г. | Электрическое оборудование – 2 шт.;  Электрический кабель – 40 м | 28,17 |
| 57 | Пусконаладочные работы. Ремонт электрооборудования жилого дома №4 по пер. Трассовый | ЛСР №736 от 17.12.2015 г. | Линии - 34 | 6,10 |
| 58 | Ремонт электрооборудования жилого дома №4 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | ЛСР №741 от 17.12.2015 г. | Траверса – 1 шт.;  Электрическое оборудование – 2 шт.  Электрический кабель – 40 м | 83,60 |
| 59 | Пусконаладочные работы. Ремонт электрооборудования жилого дома №4 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | ЛСР №742 от 17.12.2015 г. | Линии - 34 | 6,10 |
| 60 | Ремонт электрооборудования жилого дома №7 по ул. Спортивная, п. Солнечный | ЛСР №733 от 17.12.2015 г. | Электрическое оборудование – 5 шт. | 7,07 |
| 61 | Пусконаладочные работы. Ремонт электрооборудования жилого дома №7 по ул. Спортивная, п. Солнечный | ЛСР №734 от 17.12.2015 г. | Линии – 12 | 2,15 |
| 62 | Ремонт электрооборудования жилого дома №21 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | ЛСР №749 от 17.12.2015 г. | Траверса – 1 шт.;  Электрический кабель – 52 м | 91,84 |
| 63 | Пусконаладочные работы. Ремонт электрооборудования жилого дома №21 по ул. Космонавтов, п. Солнечный | ЛСР №750 от 17.12.2015 г. | Линии – 34 | 6,10 |
| 64 | Ремонт электрооборудования жилого дома №7 по ул. Советская, п. Солнечный | Планируемый ЛСР | Траверса – 1 шт.;  Электрическое оборудование – 2 шт.  Электрический кабель – 50 м | 133,30 |
| 65 | Пусконаладочные работы. Ремонт электрооборудования жилого дома №7 по ул. Советская п. Солнечный | Планируемый ЛСР | Линии - 16 | 2,88 |
| 66 | Ремонт электрооборудования жилого дома №29 по ул. Советская, п. Солнечный | Планируемый ЛСР | Траверса – 1 шт.;  Электрическое оборудование – 4 шт.  Электрический кабель – 50 м | 144,48 |
| 67 | Пусконаладочные работы. Ремонт электрооборудования жилого дома №29 по ул. Советская п. Солнечный | Планируемый ЛСР | Линии - 34 | 6,11 |
| ВСЕГО: | | | | 11 851,78 |